GUÍA PARA LLAMADA CON CLIENTE

Desarrollo de Tienda en Línea - Shopify

# Estructura de la Llamada

Duración estimada: 30-45 minutos

- Introducción y rapport (3-5 min)

- Preguntas sobre el negocio (15-20 min)

- Presentación de la solución (10-15 min)

- Precios y timeline (5-7 min)

- Próximos pasos y cierre (3-5 min)

# PARTE 1: Introducción (3-5 min)

## Objetivo

Crear conexión, establecer agenda y generar confianza.

## Script Sugerido

"Hola [Nombre], ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo para esta llamada."

"Entiendo que estás buscando desarrollar una tienda en línea para [nombre del negocio]. Me gustaría conocer más sobre tu proyecto para poder ofrecerte la mejor solución."

"La llamada tomará unos 30-40 minutos. Primero te haré algunas preguntas sobre tu negocio, luego te explicaré cómo podemos desarrollar tu tienda, y finalmente revisamos precios y tiempos. ¿Te parece bien?"

# PARTE 2: Preguntas sobre el Negocio (15-20 min)

IMPORTANTE: Escucha activamente y toma notas. Estas respuestas te ayudarán a personalizar la tienda.

## A. SOBRE EL NEGOCIO

1. ¿Cuál es el nombre de tu negocio?

Notas: _____________________________________________

2. ¿A qué se dedica tu negocio? ¿Qué vendes?

(Escucha: tipo de productos, nicho, sector)

Notas: _____________________________________________

3. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio?

(Escucha: nuevo o establecido)

Notas: _____________________________________________

4. ¿Actualmente vendes en línea o solo físicamente?

(Escucha: si tiene experiencia en e-commerce)

Notas: _____________________________________________

## B. SOBRE LOS PRODUCTOS

5. ¿Cuántos productos aproximadamente tienes?

(Esto define el alcance del proyecto)

Notas: _____________________________________________

6. ¿Ya tienes fotos profesionales de tus productos?

(Si no: ofrece ayuda o recomienda fotógrafo)

Notas: _____________________________________________

7. ¿Tienes descripciones escritas de cada producto?

(Si no: puedes ofrecerte a crearlas)

Notas: _____________________________________________

8. ¿Los productos tienen variaciones (tallas, colores, etc.)?

(Importante para configuración)

Notas: _____________________________________________

## C. SOBRE PAGOS Y LOGÍSTICA

9. ¿Qué formas de pago te gustaría aceptar?

□ Tarjetas de crédito/débito

□ OXXO / efectivo

□ Transferencias bancarias

□ Meses sin intereses

Notas: _____________________________________________

10. ¿Ya tienes cuenta de Mercado Pago, Stripe u otra pasarela?

(Si no: explica que puedes ayudar a configurarla)

Notas: _____________________________________________

11. ¿Cómo manejarás los envíos?

(Paqueterías que usa, tarifas, zonas de envío)

Notas: _____________________________________________

## D. SOBRE DISEÑO Y MARCA

12. ¿Ya tienes logo y colores de marca definidos?

(Pide que te los envíe después)

Notas: _____________________________________________

13. ¿Hay alguna tienda en línea que te guste como referencia?

(Te ayuda a entender su estilo)

Notas: _____________________________________________

14. ¿Qué te gustaría destacar en la sección 'Sobre Nosotros'?

(Historia, valores, diferenciador)

Notas: _____________________________________________

## E. EXPECTATIVAS Y OBJETIVOS

15. ¿Cuándo te gustaría tener la tienda lista?

(Urgencia del proyecto)

Notas: _____________________________________________

16. ¿Qué es lo más importante para ti en la tienda?

(Diseño, facilidad de uso, velocidad, etc.)

Notas: _____________________________________________

17. ¿Has investigado otras opciones o desarrolladores?

(Conoce tu competencia)

Notas: _____________________________________________

# PARTE 3: Presentación de la Solución (10-15 min)

## A. Resumen de lo que Escuchaste

"Perfecto [Nombre], déjame resumir lo que entendí..."

Ejemplo:

"Tienes un negocio de [tipo], con aproximadamente [X] productos. Necesitas una tienda que acepte pagos con tarjeta y OXXO, y que tus clientes puedan ver reseñas de otros compradores. Lo quieres listo en [tiempo]. ¿Es correcto?"

## B. Explica la Solución: Shopify

"Te propongo desarrollar tu tienda en Shopify, que es la plataforma número 1 mundial para e-commerce. ¿Has oído hablar de Shopify?"

(Si dice NO, explica breve:)

"Shopify es como Netflix pero para tiendas en línea. Tú pagas una mensualidad ($690 pesos) y ellos se encargan de TODO: hosting, seguridad, actualizaciones. Es usado por más de 4 millones de tiendas en el mundo."

### Beneficios Clave (menciona 3-4)

- Seguridad profesional: Tu tienda tiene candado HTTPS automáticamente (como Amazon)

- Soporte 24/7: Si algo falla, Shopify te ayuda en cualquier momento

- Fácil de usar: Tú mismo podrás agregar productos después de mi capacitación

- Funciona en todos los dispositivos: Celulares, tablets, computadoras

## C. Qué Incluye Tu Servicio

"Lo que yo haré por ti incluye:"

- Configurar toda tu cuenta de Shopify desde cero

- Diseñar tu tienda con los colores y estilo de tu marca

- Subir hasta 30 productos con fotos y descripciones

- Crear tu página 'Sobre Nosotros' personalizada

- Poner formulario de contacto funcional

- Integrar sistema de reseñas (para que tus clientes dejen comentarios)

- Conectar tu pasarela de pago (tarjetas, OXXO, lo que necesites)

- Darte capacitación de 2 horas para que aprendas a usarla

- 2 semanas de soporte después del lanzamiento (por cualquier duda)

# PARTE 4: Precios y Timeline (5-7 min)

## A. Desglose de Costos

"Déjame explicarte los costos de forma transparente:"

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Desarrollo de tu tienda (PAGO ÚNICO) Todo el trabajo de diseño, configuración, carga de productos, integración de pagos y capacitación ✓ Me pagas a MÍ | $9,000 MXN |
| Shopify (MENSUAL) Hosting, seguridad SSL, soporte 24/7, productos ilimitados, actualizaciones automáticas ✓ Pagas DIRECTO a Shopify con tu tarjeta | $690 MXN/mes |
| Dominio (.com o .mx) Tu dirección web (ejemplo: tutienda.com) | GRATIS 1er año |
| INVERSIÓN TOTAL PRIMER MES | $9,690 MXN |
| Del mes 2 en adelante (solo Shopify) | $690 MXN/mes |

IMPORTANTE: Adicionalmente, cada vez que vendas algo, la pasarela de pago cobra una pequeña comisión (aproximadamente 2.9% + $3 por venta). Ejemplo: si vendes $1,000, pagas ~$32 pesos.

## B. Timeline de Entrega

"El proceso completo toma 3 semanas:"

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | Configuración inicial y diseño Creo tu cuenta, selecciono tema, personalizo colores y logo |
| Semana 2 | Contenido y productos Subo productos, creo 'Sobre Nosotros', formulario de contacto, reseñas |
| Semana 3 | Pagos, pruebas y lanzamiento Conecto pasarela de pago, pruebo todo, te capacito y lanzamos |

"Después del lanzamiento, te doy 2 semanas de soporte gratis por cualquier duda o ajuste pequeño."

# PARTE 5: Próximos Pasos y Cierre (3-5 min)

## A. Maneja Objeciones Comunes

| Objeción | Respuesta Sugerida |
| --- | --- |
| "$690/mes me parece caro" | "Es menos de $25 pesos al día por tener tu negocio abierto 24/7 en internet, con seguridad profesional. Si vendes aunque sea 1-2 productos al mes, ya lo recuperaste." |
| "¿Por qué no usamos algo gratis como WordPress?" | "WordPress necesita hosting aparte, actualizaciones manuales, configurar seguridad tú mismo. Con Shopify todo está incluido y funciona desde el día 1. Es más profesional." |
| "Déjame pensarlo" | "Perfecto, ¿qué información te ayudaría a decidir? ¿O hay algo que no te haya quedado claro? Puedo mandarte ejemplos de tiendas que he hecho." |
| "Necesito que sean 50 productos, no 30" | "Sin problema, por 20 productos extra serían $1,000 MXN más. Total: $10,000. O puedo enseñarte a subirlos tú mismo y no tiene costo extra." |

## B. Si Está Interesado

"Perfecto [Nombre], si quieres seguir adelante, estos son los próximos pasos:"

- Te envío por email un resumen de lo que platicamos + lista de materiales que necesito

- Tú me envías: logo, colores, fotos de productos, textos

- Te mando contrato simple (para protegernos a ambos)

- Recibes mi anticipo del 50% ($4,500 MXN)

- Empiezo a trabajar en Semana 1

- En 3 semanas tienes tu tienda lista para vender

"¿Te parece bien este plan?"

## C. Cierre

"Muchas gracias por tu tiempo [Nombre]. Cualquier duda me escribes. Te mando el resumen hoy mismo."

# DESPUÉS DE LA LLAMADA - CHECKLIST

## Enviar en 24 horas:

- Email de agradecimiento

- Resumen de lo platicado

- Cotización formal en PDF

- Lista de materiales que necesitas

## Lista de Materiales a Solicitar

- Logo (PNG con fondo transparente)

- Colores corporativos (si los tiene)

- Fotos de productos (alta calidad)

- Nombres y precios de productos

- Descripción de cada producto

- Información 'Sobre Nosotros' (historia, misión, valores)

- Datos de contacto (teléfono, email, dirección)

- Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

- Información de cuenta bancaria (para pagos)

- RFC (para facturación)

# CONSEJOS FINALES

✓ ESCUCHA MÁS DE LO QUE HABLAS - Las mejores ventas vienen de entender necesidades

✓ SÉ HONESTO - Si algo no lo puedes hacer, dilo. Genera confianza.

✓ TOMA NOTAS - Mientras el cliente habla. Le demuestra que te importa.

✓ NO TENGAS MIEDO A DECIR 'NO SÉ' - Mejor decir 'déjame investigar y te confirmo' que inventar

✓ TRANSMITE SEGURIDAD - Aunque sea tu primer cliente, conoces Shopify y puedes hacerlo

✓ CIERRA CON PRÓXIMOS PASOS CLAROS - Siempre termina con 'yo te envío X' o 'tú me envías Y'

¡MUCHO ÉXITO EN TU LLAMADA!